绩效目标申报表

| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 镇安县兰花养植基地基础设施配套建设项目 |  | 项目负责人 | 刘声文 （15129145535） |  |
| 主管部门 |  |  | 镇安县农业农村局 |  | 实施单位 | 镇安县农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： |  | 1000 |  |  |
|  |  |  | 其中：衔接资金 |  | 1000 |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：新修园区路850米。 目标2：修建排污管道480米，水肥一体化智能系统5套。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | 园区路 |  |  | ≥850米 |
|  |  |  |  | 排污系统 |  |  | ≥480米 |
|  |  |  |  | 水肥一体化智能系统 |  |  | ≥5套 |
|  |  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 建设期限 |  |  | ≤120天 |
|  |  |  | 成本指标 | 工程投资 |  |  | ≤1000万元 |
|  |  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 年种植兰花 |  |  | ≥10000盆 |
|  |  |  |  | 产业带动增加脱贫人口收入（总收入） |  |  | ≥5万元 |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 受益贫困户户数 |  |  | ≥25户 |
|  |  |  |  | 受益贫困人口数 |  |  | ≥60人 |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 绿化绿植覆盖率 |  |  | ≥30% |
|  |  |  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥20年 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% |

绩效目标审核表

（2022年度）

| 项目名称 | 镇安县兰花养植基地基础设施配套建设项目 |  | 项目资金（万元） | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 |  |  | 审核得分 |
| 一、合规性审核（20分） |  |  |  |  |
| 合规性审核 （20分） | 纳处年度计划的衔接项目是否符合财政专项衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  |  | 20 |
| 二、完整性审核（20分） |  |  |  |  |
| 规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  |  | 8 |
| 明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  |  | 10 |
| 三、相关性审核（20分） |  |  |  |  |
| 目标相关性（10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  |  | 10 |
| 指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  |  | 8 |
| 四、适当性审核（20分） |  |  |  |  |
| 绩效合理性（10分） |  | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10 |
| 资金匹配性（10分） |  | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 8 |
| 五、可行性审核（20分） |  |  |  |  |
| 实现可能性（10分） |  | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 8 |
| 条件充分性（10分） |  | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防扩是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10 |
| 综合评定等级 |  | 通过（85分及以上）☑ 不通过（85分以下）□ |  | 92 |
| 总体审核意见 |  | 审核通过 |  |  |
| 主管部门（镇办）审核盖章 |  |  |  |  |

绩效运行监控表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  |  | 镇安县兰花养植基地基础设施配套建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  |  | 刘声文 15129145535 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  | 镇安县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  |  | 镇安县农业农村局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 类别 |  |  |  |  |  | 年初 预算数 | 11月 执行数 | 预算 执行率 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  | 1000 | 300 | 30% |
|  |  |  |  | 其中：财政衔接资金 |  |  |  |  |  | 1000 | 300 | 30% |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 目标1：新修园区路850米。 目标2：修建排污管道480米，水肥一体化智能系统5套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 年度指标值 | 11月完成情况 |  | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 园区路 |  | ≥850米 | 40% |  | ≥850米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 排污管道 |  | ≥480米 | 200米 |  | ≥480米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水肥一体智能系统 |  | ≥5套 | 2套 |  | ≥5套 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% |  |  | 100% | 工程未完工 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设期限 |  | ≤120天 | 10天 |  | ≤40天 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程投资 |  | ≤1000万元 | 300万元 |  | ≤1000万元 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 年种植兰花 |  | ≥10000盆 | 0 |  | ≥10000盆 | 工程未完工 |  |  |  |
|  |  |  | 产业带动增加脱贫人口收入（总收入） |  | ≥5万元 | 1万元 |  | ≥5万元 | 工程未完工 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益贫困户户数 |  | ≥25户 | 12 |  | ≥25户 | 签订协议 |  |  |  |
|  |  |  | 受益贫困户人口数 |  | ≥60人 | 47 |  | ≥60人 | 制定带联机制 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 受益贫困户户均增收 |  | ≥800元 |  |  | ≥800元 | 工程未完工 |  |  |  |
|  |  |  | 绿化绿植覆盖率 |  | ≥30% | 10% |  | ≥30% | 还没完工 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥20年 | ≥20年 |  | ≥20年 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | ≥95% |  | ≥95% |  |  |  |  |

绩效目标自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 镇安县兰花养植基地基础设施配套建设项目 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 刘声文 （15129145535） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 镇安县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 镇安县农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 1000 |  | 1000 |  | 10 | 100% |  |
|  |  | 其中：财政衔接资金 |  | 1000 |  | 1000 |  | 10 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 在种植基地新修园区路850米，修建排污管道480米，水肥一体化智能系统5套，配套水电等基础设施建设及附属工程，衔接资金主要用于基地配套设施建设工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 得分 | 未完成原因及 拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 园区路 |  | 10 | ≥850米 | 400米 | 5 | 地质等原因设计变更 |  |
|  |  |  | 排污管道 |  | 5 | ≥480米 | 480米 | 5 |  |  |
|  |  |  | 水肥一体智能系统 |  | 5 | ≥5套 | 5套 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设期限 |  | 5 | ≤120天 | 40天 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程投资 |  | 5 | ≤1000万元 | 1000万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 年种植兰花 |  | 5 | ≥10000盆 | 8000盆 | 4 | 购苗育苗阶段 |  |
|  |  |  | 产业带动增加脱贫人口收入（总收入） |  | 10 | ≥5万元 | 3万元 | 6 | 购苗育苗阶段 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益贫困户户数 |  | 5 | ≥25户 | 25户 | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益贫困人口数 |  | 10 | ≥60人 | 60人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 受益贫困户户均增收 |  | 5 | ≥800元 | 1000 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 绿植覆盖率 |  | 5 | ≥30% | 35% | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  | 5 | ≥20年 | ≥20年 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90 |  |  |