附件

镇安县2024年重点建设项目调整计划表

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设 年限起 | 建设 年限止 | 总投资 （万元） | 2024年计划投资（万元） | 2024年计划形象进度 | 责任部门 | 重点 层级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 调出项目 |  |  |  |  |  | 103839 | 15000 |  |  |  |  |
| 1 | 镇安县医院迁建项目 | 镇安县 医院 | 永乐街道 | 一期为新建工程，设置床位700张，总建筑面积86150平方米。其中：地上建筑面积59750平方米，地下建筑面积26400平方米，配置停车位1279个。地上新建门诊住院综合楼、发热门诊、连廊、垃圾转运站、液氧站、后勤保障中心、立体停车楼以及高压氧舱；地下设置放疗中心、核医学科、污水处理站、餐厨用房、设备用房以及车库等 | 2024 | 2026 | 81839 | 5000 | 完成施工前期工作，一期地下一层开始施工 | 县卫健局 | 市级 |  |
| 2 | 西康高铁镇安西站配套设施及引线工程 | 镇安县 交通局 | 永乐街道 | 建设高铁镇安西站出口广场至铁铜沟口引线（二级路1.8公里），配套建设亮化、绿化、美化设施及站前广场工程 | 2024 | 2026 | 22000 | 10000 | 完成前期手续办理，拟开工 | 县交通局 | 县级 |  |
| 二 | 调入项目 |  |  |  |  |  | 48000 | 16700 |  |  |  |  |
| 1 | 月河年处理15万吨尾渣综合加工利用项目 | 镇安县双鑫矿业有限公司 | 月河镇 | 项目建设总用地面积50亩，其中一期占地24.5亩，建设分离压滤车间、分选车间、沉淀池、循环水池、行政生活办公楼、生产生活配套设施，采购安装调试一期项目用于生产的机器设备;二期占地25.5亩，主要完成对一期项目的产品进行深层次的加工，生产高端石英岩板，蒸压加气砖等建材产品 | 2024 | 2025 | 18000 | 5000 | 完成一期项目建设 | 县科经局 | 市级 |  |
| 2 | 镇安县城区污水收集管网建设工程项目 | 镇安县国投泓沅实业有限 公司 | 永乐街道 | 建设岭南路、前街、后街、南新街、花果山防洪渠、涝巷街北段、邮电巷、滨河北路、商运司巷、西环路、宏华街、西坡（西沟路沿线背街小巷）、慧源学校周边、职业中学片区、青槐社区背街小巷、高铁站至农广校、银洞湾至铁铜沟口、火车站至高速公路管理站的雨水工程、污水工程、道路工程、通信排管工程、给水工程、交通工程及美化提升工程 | 2023 | 2025 | 30000 | 11700 | 完成职业中学片区、青槐社区背街小巷、高铁站至农广校、银洞湾至铁铜沟口、火车站至高速公路管理站的雨污、道路及美化提升等工程 | 县住建局 | 县级 |  |
| 三 | 调整年度投资额项目 |  |  |  |  |  | 65000 | 20000 |  |  |  |  |
| 3 | 镇安县光伏发电项目 | 镇安绿动未来新能源公司等 | 各镇 （街道） | 在全县建设屋顶分布式和地面光伏电站共200兆瓦，年发电量2.2亿千瓦时 | 2023 | 2025 | 50000 | 5000 | 建设分布式光伏30兆瓦 | 县发改局 | 县级 |  |
|  | 农村公路建设项目 | 县交通局 | 各镇 （街道） | 30户以上自然村通硬化路35条107.42公里，通村联网工程65条97.33公里，安全生命防护工程784段130.72公里 | 2024 | 2024 | 15000 | 15000 | 建成通车 | 县交通局 | 县级 |  |